Městys Nehvizdy

Zpráva o naplňování strategického plánu rozvoje městyse Nehvizdy

za rok 2013

1. Úvod

V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také „SP“) spočívá kontrola jeho vlastní realizace mimo jiné také v přípravě ročních zpráv o naplňování SP.

Zprávu o naplňování strategického plánu rozvoje městyse Nehvizdy za rok 2012 projednalo

zastupitelstvo městyse Nehvizdy na 25. zasedání dne 24.1.2013.

V tabulkovém přehledu níže jsou za účelem kontroly realizace SP uvedeny úkoly, které mají ve strategickém plánu termínový rámec pro plnění do konce roku 2013, popř. jejich realizace je kromě roku 2013 plánována i do roku 2014.

Pro přehlednost je zpráva připravena ve stejné grafické podobě jako vlastní SP s tím, že bližší informace k jednotlivým úkolům jsou uvedeny v kolonce vyhodnocení plnění.

2. Vlastní zpráva

| 1. Kvalita života a lidské zdroje |
| --- |
| Úkol č. 4 | Zřízení dalších tří tříd ZŠ |
| Termín | 2011 - 2012 (příprava rozvahy, projektu) 2013 (realizace) Termín úkolu byl aktualizován na základě Zprávy o naplňování SP za rok 2012 |
| Vyhodnocení plnění | Úkol je splněn V návaznosti na stavební povolení realizovaly TS Městyse Nehvizdy přestavbu tříd v budově ZŠ č.p. 243 v ul. Bedřicha Mouchy. |

| Úkol č. 6 | Vybudování velkého dětského hřiště „Za Valem“ |
| --- | --- |
| Termín | 2012 (příprava dokumentace) 2013 (zahájení výstavby) 2014 (dokončení výstavby) |
| Vyhodnocení plnění | Úkol je plněn Hřiště je prakticky dokončeno, v roce 2014 bude zejména doplněno oplocení a provedeny terénní úpravy. |

| Úkol č. 8 | Bezpečnostní opatření v obci |
| --- | --- |
| Termín | průběžně dle finančních možností městyse a vyhlašování dotačních titulů |
| Vyhodnocení plnění | Úkol je plněn Byl připraven záměr instalace semaforu u přechodu pro chodce do ul. Bedřicha Mouchy. |

| Úkol č. 9 | Kulturní a společenské aktivity – každoroční kalendář akcí |
| --- | --- |
| Termín | průběžně v letech 2012 - 2014 |
| Vyhodnocení plnění | Úkol je plněn Městys pořádá zejména ve spolupráci s TJ Sokol Nehvizdy a AFK Nehvizdy pravidelné kulturní a společenské akce uveřejňované v kalendáři společenských akcí. |

| 2. Kvalita prostředí |
| --- |
| Úkol č. 1 | Obnova obecních cest; zeleň |
| Termín | Do konce 2011 (příprava) Až do 2014 (vlastní obnova cest) |
| Vyhodnocení plnění | Úkol je plněn V r. 2012 byly prořezány staré ovocné dřeviny a provedena úprava terénu na obecní cestě u fotbalového hřiště. K obnově ostatních cest připravil městys projektovou dokumentaci. Dále byla provedena radikální obnova zeleně kolem kostela sv. Václava, údržba zeleně na ul. Pražské a ul. U Studánky, v r. 2013 byla realizována úprava parku u MŠ. |

| Úkol č. 2 | Vybudování cyklostezky |
| --- | --- |
| Termín | průběžně v letech 2012 - 2014 |
| Vyhodnocení plnění | Úkol je plněn Městys směnil pozemky vhodné pro vybudování trasy cyklostezky v severní části obce a nechal zpracovat územní a stavební dokumentaci, včetně zohlednění ve změně ÚP č. 3. |

| 6. Pracovní příležitosti a podnikání |
| --- |
| Úkol č. 1 | Spolupráce se zřizovatelem průmyslové zóny a dalšími zaměstnavateli |
| Termín | průběžně |
| Vyhodnocení plnění | Úkol je plněn V rámci komerční zóny byl vybudován objekt společnosti Olymptoy, zřizovatel komerční zóny přenesl práva a povinnosti na jinou právnickou osobu. |

3. Závěr

Na základě přehledu uvedeného v části 2. této zprávy lze konstatovat, že strategický plán rozvoje městyse je plněn uspokojivě.

Navrhuje se aktualizovat SP o připravované významné projekty ještě do konce tohoto volebního období vzhledem k nutnosti zachování kontinuity činnosti zastupitelstva městyse v oblasti strategického plánování.

Přípravu zprávy koordinovala KFaB, únor 2014